工管字（2024）03号

安徽金煌建设集团有限公司安全生产治本攻坚

三年行动方案（2024—2026年）

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神和党中央、国务院和省市建设行业主管部门部署，坚持统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制较大及以上生产安全事故，制定安徽金煌建设集团有限公司安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）。

一、总体要求

通过三年治本攻坚，牢固树立安全发展理念，坚决扛起安全防范政治责任，牢固树立“隐患就是事故”的理念，以最坚决的态度，最有力的举措，最严格的要求，把安全生产政治责任扛在肩上、放在心中、抓在手里，扎实抓好安全生产治本攻坚三年行动各项工作，确保集团公司安全生产形势稳定。

- 主要任务

- 通过三年治本攻坚，推动安全生产十项制度、“一会三安”等制度进一步落实落细，坚守安全红线的意识更加牢固，消减重大安全风险、消除重大事故隐患的积极性主动性显著增强；健全完善“一件事”由牵头部门组织推动、各相关部门齐抓共管，全链条排查整治重大事故隐患的责任体系，安全监管能力显著提升；长期常态抓好安全生产“大宣传、大排查”工作贯彻落实，进一步增强工人的安全生产意识，养成安全生产遵章守纪的习惯，着力消除“人的不安全行为”，加大现场隐患排查力度，积极消除“物的不安全状态”。2024年底前基本消除2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量，2025年底前有效遏制重大事故隐患增量，2026年底前形成重大事故隐患动态清零的常态化机制；针对重大安全风险的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效，增强本质安全水平大幅提升；坚决防范遏制重特大事故，有效防范较大事故，减少一般事故，确保安全生产形势持续稳定。

- 领导小组

为加强本企业安全生产治本攻坚三年行动落实到实处，完善制度建设，实行常态化工作机制，切实提升安全生产依法治理能力和水平，成立安全生产治本攻坚三年行动领导小组。

组  长：童光金

副组长：许莲、王大庆、王启海

组  员：鲍庆忠、李博、许锐、梅岭

四、进度安排

从2024年2月至2026年12月，分四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2024年2月至4月）。制定安徽金煌建设集团有限公司安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年），全面部署开展治本攻坚三年行动。安徽金煌建设集团有限公司对开展治本攻坚三年行动作出任务分工和具体安排。

（二）专项治理阶段（2024年5月至2025年12月）。按照实施方案，有序推进“八大行动”，施工现场关键环节安全风险隐患进行全面细致排查治理，建立完善重大事故隐患数据库，制定时间表路线图，明确整改责任单位（项目）和整改人，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施整改措施，确保整治工作取得初步成效。

（三）巩固提升阶段（2026年1月至2026年9月）。动态更新重大事故隐患台账，针对重点难点问题，通过现场推进会（观摩会），加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系，确保整治工作取得明显成效。

（四）总结评估阶段（2026年10月至12月）。深入分析安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，梳理出在安全管理措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实。结合各项目经验做法，形成一批成果，在本企业内部实施。

五、具体工作

1.做好迎接省、市安全生产督察、巡查工作。自2024年起，省委、省政府将成立安全生产督察组，以党中央、国务院及省委、省政府关于安全生产工作的重大决策部署和具有全局性、牵引性的重点工作任务作为督察重点，相关部门和项目部要在安全生产工作上积极作为，切实抓好安全生产重大决策部署和重点工作落实，积极做好迎接省、市安全生产督察、巡查准备工作。

2.压实部门安全生产责任。按照《合肥市安全生产“三管三必须”责任清单》《“三管三必须”责任清单实施意见》要求，落细落实各部门承担的安全生产责任，同时加强对各部门和项目部安全生产工作的指导帮扶，定期召开安全生产调度会，定期开展全覆盖安全生产“大宣传”“大排查”的宣传。依法依规查处违法违规行为，将安全生产工作作为企业管理工作的重要内容，制定实施有利于加强安全生产的规章制度和措施，指导、督促项目加强安全防范。

3.压实生产经营单位主要负责人责任。安全部门要常态化开展安全风险隐患排查，主要负责人每月至少带队开展1次重大事故隐患排查，每月召开1次全员安全生产宣传培训会议。

4.深化开展专项治理行为。强化施工现场安全管理，推动施工现场安全管理标准化规范化。压实企业和项目部安全主体责任，督促施工现场关键岗位人员和安全生产管理人员履行法定职责，严格落实安全生产检查记录、影像资料和施工安全日志制度，进一步规范专职安全生产管理人员工作流程。加强对基坑工程、模板支撑体系、脚手架工程、暗挖工程等危险性较大的分部分项工程安全管理。突出高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害、触电和有限空间事故防范，公司安全部门与相关部门开展两场联动，严厉打击违法转包、违法分包、盲目赶工期抢进度、不按方案施工等违法违规行为。推动智慧工地、绿色工地、红色工地和安心工地（四个工地）建设。加大对重大工程、重点项目、高风险时段的监督检查力度。加强人员教育培训，提升现场安全监管人员、分包单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员安全素质，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。

5.推动重大事故隐患判定标准和规范培训学习。总结重大事故隐患专项排查整治2023行动经验做法，在安徽金煌建设集团有限公司内学习、贯彻《房屋市政工程重大事故隐患判定标准（2022版）》，形成学标准、用标准的良好氛围。公司安全部门组织项目部人员学

习重大事故隐患判定标准解读、检查指引指南等配套文件，制作有关视频，规范事故隐患排查工作流程，提升排查整改质量。

6.完善重大事故隐患排查整治体制机制。健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制，完善并落实全员安全生产岗位责任制。加大技术支撑保障力度，提高排查整治专业性。对于项目部未开展排查或者查出后拒不整改等导致重大事故隐患长期存在的，查清问题并依法依规严肃责任追究。

7.加大重大事故隐患排查整治力度。对重大事故隐患建立把关销号机制，加大对现场指导检查频次力度，确保重大隐患闭环整改到位。2024年底前建立健全重大事故隐患统计分析机制，对进展缓慢的及时采取通报、约谈、曝光等措施。按照《关于规范建立安全生产十项制度持续推进安全生产形势稳定向好的通知》《合肥市安全生产事前问责办法（试行）》，进一步加强事故隐患排查治理的追责问责。

8.提升安全风险监测信息化水平。加快推动安全生产监管模式向事前预防数字化转型，推进人工智能、大数据等技术与安全生产融合发展，落实住建部发布的房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录。推动智能建造技术创新，培育智能建造产业，加快推动建筑业与先进制造技术、新一代信息技术的深度融合，促进建筑业与数字经济深度融合。

9.加强对现场工人进场前安全培训。各项目部应对进场前所有人员进行岗前安全技能教育培训、考试、体检合格，办理实名制登记等相关手续方可进场。抓实特种作业人员持有效证件上岗，重点督促现场电气焊作业等特种作业人员管理，严格遵守消防安全、生产安全等操作规程。

10.提升企业安全宣传教育培训管理工作水平。2024年底前全面细化完善生产经营单位各类从业人员安全生产教育培训的频次、内容、范围、时间等规定要求，切实强化教育培训动态管理。落实现场人员的安全准入机制以及不符合安全条件要求的退出机制，提升从业人员整体能力水平。公司和项目部要组织制定安全生产教育和培训计划，严格落实“一会三安”制度，督促从业人员强化安全意识、个人安全行为、养成良好安全习惯。推动加强对专业分包单位的安全生产监管，分包单位的人员进场应纳入本单位安全生产管理体系，严格安全培训和管理，切实提升现场操作人员的安全素质和能力。

11.加强应急演练和应急救援队伍建设。定期组织、系统的应急演练，确保演练的真实性和实用性，提高应对突发事件的能力。提升现场人员救援技能和心理素质，确保在关键时刻能够迅速、有效地应对。加大应急物资和资金投入，优化装备，为应急救援提供有力保障。

12.积极推进企业安全标准化建设。积极推动、引导各项目创建安全生产标准化管理体系，大力推动工程项目创建各级建筑安全生产标准化工地，提倡项目增加购买安全生产责任商业保险实行“双保险”机制。

13.加大安全宣传和警示教育力度。全面推进“案例教育法”，加强现场人员安全生产宣传教育，切实把每天晨会制度落实到位，培育公众安全意识，聚焦“人人讲安全，个个会应急”主题，持续开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动，运用“案例教育法”推动安全宣传进企业、进工地。落实“谁检查谁负责”普法责任制，深入开展安全生产法制宣传教育。

14、考评正向激励。切实用好正向激励手段，加大治本攻坚工作中成绩先进项目部和个人的通报表扬力度，强化正面典型引导和示范引路，以点带面推动整体工作水平提升，推动安全生产治本攻坚三年行动落实落地。

安徽金煌建设集团有限公司

2024年3月25日